# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВРЮКАЕВО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО района СТАВРОПОЛЬСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля 2018 года                                                                                               № 40

О проведении работ по благоустройствуи санитарной очистке  территории сельского поселения Севрюкаево в 2018 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево в  весенне-летний период 2018 года в соответствии с Уставом сельского поселения Севрюкаево и Решением Собрания Представителей сельского поселения Севрюкаево № 46/38 от 28.06.2012 года,  считаю необходимым:

- Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу мусора,  бытовых и производственных отходов,  грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:

Алембатров Н.Н.  – председатель комиссии, глава  сельского   поселения

Севрюкаево

Баракин А.Ю.        – зам. председателя, начальник  участка  Сосновый

Солонец  МП «СтавропольРесурсСервис»

(по   согласованию)

Члены комиссии:

Жуков А.Е.                      -  генеральный директор ООО «Лука Самарска»

Глебов А.А                       -  директор ГБОУ ООШ с. Севрюкаево

Кирдяпкин В.В.               -  уполномоченный участковый

инспектор полиции (по согласованию)

Горлова О.В.                    -  заведущая ФАП с. Севрюкаево

Климова В.Н..                  – директор ДК с.Севрюкаево

- Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Севрюкаево в весенне-летний период 2018 года (Приложение №1).

- Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Севрюкаево в весенне-летний период 2018 года (Приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, (по согласованию), разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.

- Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево http://www.севрюкаево.ставропольский-район.рф.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   администрации

сельского поселения Севрюкаево                                            Н.Н.Алембатров

Приложение №1 Утверждено распоряжением главы администрации сельского поселения Севрюкаево №40 от 18.04.2018года

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению работ по благоустройству сельского поселения Севрюкаево

в весенне-летний период 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства | Специалист администрации | до 30 апреля |
| 2 | Заседание Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево по вопросам благоустройства | Глава сельского поселения, юрисконсульт администрации | до 30 апреля |
| 3 | Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Севрюкаево, независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий | Глава администрации сельского поселения, специалист администрации | до 30 апреля |
| 4 | Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей обращений по благоустройству | Специалист сельского поселения | Апрель - май |
| 5 | Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.В., включая озеленение | Директор ДК | до 30 апреля |
| 6 | Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей | Руководители, жители, волонтеры | до 30 апреля |
| 7 | Сбор мусора по селу с привлечением всех жителей и школьников | Руководители, жители , волонтеры | апрель-май |
| 8 | Сбор мусора по береговой зоне и пляжу | Инструктор по работе с молодёжью, волонтеры | до 15 мая |
| 9 | Общесельские субботники | Глава администрации, руководители организаций | 20.04.2018 27.04.2018 |
| 10 | Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) | Глава администрации сельского поселения | до 10 мая |
| 11 | Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности ( совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам образцовых усадеб) | Администрация сельского поселения, участковый уполномочен- ный инспектор полиции (по согласованию) | В течение сезона |
| 12 | Обкос травы по селу | Глава администрации сельского поселения, | В течение сезона |
| 13 | Побелка электроопор | Глава администрации сельского поселения, | Июнь |
| 14 | Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование) | Глава администрации сельского поселения, | По особому плану |
| 15 | Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей) | Главаадминистрации сельского поселения, УК | июнь |
| 16 | Участие в экологических десантах | Директор школы, инструктор по работе с молодёжью | По особому плану |
| 17 | Строительство детских игровых площадок | Глава администрации сельского поселения | Июнь-июль |
| 18 | Рекомендовать депутатам Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево провести разъяснительную работу среди населения по поводу заключения договоров на вывоз мусора | Глава администрации сельского поселения, специалист администрации | Постоянно |
| 19 | Провести разъяснительную работу с водителями ассенизаторских машин по фактам несанкционированных сливов нечистот вне установленных мест (под роспись) | Глава администрации | до 19 мая |
| 20 | С буртовать свалки, убрать несанкционированные навалы отходов | Глава администрации сельского поселения | до 15 мая |
| 21 | Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб | Глава администрации сельского поселения, | Август-сентябрь |

Приложение №2

Утверждено распоряжением

главы администрации

сельского поселения Севрюкаево

№40 от 18.04.2018 года

ПЛАН

закрепления территорий

по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Севрюкаево

на весенне-летний период 2018 года

| № п/п | Закрепленная территория | Предприятие, ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельные (1 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Территория СПДС «Красная Шапочка» | Руководитель Глебов А.А. |
| 3 | ФАП Севрюкаево | Заведующая Горлова О.В. |
| 4 | СДК – прилегающая территория | Директор Климова В.Н. |
| 5 | Школа – начальная, средняя | Директор Глебов А.А. |
| 6 | Кладбище | Администрация сельского поселения |
| 7 | Прилегающая территория административного здания – Ул.Овражная 2 | Администрации сельского поселения Севрюкаево, участка МП «СтавропольРесурсСервис», почты |
| 8 | Территория сельской свалки | Администрация сельского поселения Севрюкаево |
| 9 | Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Севрюкаево | Руководители организаций |
| 10 | Территория СНТ Волжский | Председатель СНТ Волжсий |
| 11 | Береговая линия | Инструктор по работе с молодежью, волонтеры |
| 12 | Остановочный павильон ОПХ | Курушина О.Н. |
| 13 | Территории дачных кооперативов | Председатели СДК |
| 14 | Территории нестационарных торговых объектов (павильон) | ИП Писцова |
| 15 | Придомовые территории индивидуальных жилых домов | Собственники жилья |