Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЕВРЮКАЕВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2019                                                                                                            № 5.1

О подготовке и проведении пропуска паводковых  вод  на территории сельского поселения Севрюкаево в  2019 году

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ, и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, администрация сельского поселения Севрюкаево

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать постоянно действующую противопаводковую  комиссию  в составе:

Председатель комиссии:                                                                                                                                   Алембатров Н.Н.. – глава администрации сельского поселения                                                                          Заместитель председателя комиссии:

Николаева А.М.. – ведущий специалист администрации сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Нагиева М.А. –специалист администрации сельского поселения

Члены комиссии:

Баракин А.Ю – начальник участка Сосновый Солонец МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по  согласованию);                                                                                                                                                                                      Жуков А.Е.. – директор ООО СХП «Лука Самарская»(по согласованию);

Степанов А.Н.  –водитель пожарного депо;

Мот С.П. – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).

2.Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения  Севрюкаево  в  2018  году  (Приложение № 1).

3.Предложить:

3.1.Начальнику участка Сосновый Солонец МП МРС «СтавропольРесурсСервис»    Баракину А.Ю. (по согласованию), директору ООО СХП «Лука Самарская», Степанову А.Н.  –водитель пожарного депо до  15 марта 2018 года подготовить аварийно – спасательную службу (материально  и технически) к пропуску паводковых вод.

3.2. Начальнику участка Сосновый Солонец МП МРС «СтавропольРесурсСервис» Баракину А.Ю..(по согласованию) подготовить переносную  (или) передвижную электростанцию для работы в ночное время.

4. Противопаводковой  комиссии отработать:                                                                                                                    4.1. состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите территории от затопления;

4.2. перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления;

4.3. планы подготовки и содержание  готовности необходимых сил и средств защиты территории от возникновения ЧС, связанных с паводком;

4.4. порядок сбора и обмена информации при защите территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС, связанных с паводком;                                                                                                                                        4.5. план аварийно – спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении;                                                                       4. 6. резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

5.Рекомендовать  организациям и учреждениям, находящимся на территории поселения, сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях, направлять в администрацию сельского поселения.

6.Ведущему специалисту администрации сельского поселения Николаевой А.М. сведения о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях направлять в ЕДДС администрации района.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Севрюкаево» и на официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети Интернет  http://sevrukaevo.stavrsp.rи.

8.  .Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Севрюкаево                                                   Алембатров Н.Н.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Севрюкаево

муниципального района Ставропольский

от 07.03.2019 г.№ 5.1

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать оперативный штаб при администрациисельского поселения | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 2. | Провести обследование подведомственных территорий на предметнезаконного строительства земляных дамб на прудах и ручьях в границах сельского поселения с предоставлением актов обследований территорий в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 3. | Создать пункт управления (ПУ) КЧС и ОПБ сельского поселения | 17.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 4. | Создать механизированную оперативную группу, в состав которой ввести: трактор. | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 5. | Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 6. | Отработать перечень территорий, находящихся в зоне периодического подтопления и затопления паводковыми водами. Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, с учетом анализа прохождения паводка в прошлые годы. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения . | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 7. | Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления) | 15.03.2019 | Противопаводковаякомиссии сельского поселения |
| 8. | Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 9. | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 10. | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 11. | Осуществить подготовку к паводку дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, нагорные водоотводные канавы, особо опасные места на сетях дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора | До 01.04.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 12. | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 13. | Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 14. | Создать аварийную бригаду и обеспечить ее готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 15. | Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 16. | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Март-май 2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 17. | Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | Март-май 2019 | Противопаводковая комиссии сельского поселения |
| 18. | Организовать круглосуточное дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка | На период паводка | Противопаводковая комиссии сельского поселения |