Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВРЮКАЕВО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.04.2016 г.                                                                                        № 13

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕВРЮКАЕВО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево в весенне-летний период 2016 года:

- Создать комиссию по благоустройству и санитарной очистке для руководства и контроля за организацией работ по наведению порядка на территории сельского поселения, уборки и вывоза навоза, мусора, бытовых и производственных отходов, грейдерованию, озеленению улиц, производственных объектов.

- Утвердить состав комиссии по благоустройству и санитарной очистки (Приложение №1).

- Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево в весенне-летний период 2016 года (Приложение № 2).

- Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево постоянно проводить разъяснительную работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте поселения http://www.cеврюкаево.ставропольский-район.рф.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Севрюкаево                                                      Н.Н. Алембатров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОСТАВ КОМИССИИ

по благоустройству, санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево

Председатель комиссии: Алембатров Н.Н. - глава сельского поселения.

Заместитель председателя: Марченкова С.В. - ведущий специалист администрации сельского поселения.

Члены комиссии:

Абрамова В.А. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Севрюкаево;

Червякова Т.Н. - руководитель ГБОУ СОШ с.Севрюкаево (по согласованию),

Хадеева Е.В.. - Председатель Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево (по согласованию),

Бахарева Л.А. - контролёр МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

Горлова О.В. – заведующая ФАП с. Севрюкаево (по согласованию),

Кердябкин В.В. – участковый уполномоченный Отдела МВД России по                                             Ставропольскому району в с.п. Севрюкаево (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Севрюкаево в весенне-летний период 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | . Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить постановление о создании комиссии по организации и проведению работ по благоустройству, санитарной очистке водоохранных зон, озеленению территории сельского поселения Бахилово | до 05.04.2016 года | Ведущий специалист администрации сельского поселения |
| 2. | Проведение заседаний комиссии по организации и проведению работ по благоустройству, санитарной очистке водоохранных зон, озеленению территории сельского поселения Севрюкаево | еженедельно | Глава сельского поселения |
| 3. | Провести работу с руководителями организаций и учреждений по благоустройству, санитарной очистке и озеленению подведомственных им территорий | до 15.04.2016 года | Глава сельского поселения |
| 4. | Провести работу с жителями села по очистке приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов | до 25.04.2016 года | Члены комиссии по благоустройству; Депутаты Собрания представителей сельского поселения по округам (по согласованию) |
| 5 | Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям | апрель-август | Комиссия по благоустройству |
| 6. | Провести грейдерование улиц, переулков, проездов | май - июнь | Глава сельского поселения |
| 7. | Проведение месячника по очистке территории сельского поселения от мусора и бытовых отходов | апрель - май 2016 | Глава сельского поселения |
| 8. | Организация и проведение субботника | 23 апреля 2016 г. | Комиссия по благоустройству; Депутаты Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево (по согласованию); Руководители организаций (по согласованию); |
| 9. | Проведение акций «Весенняя неделя добра», «Посади дерево и сохрани его», «Помощь одиноким пожилым людям» | Апрель | Сотрудники администрации сельского поселения; Депутаты Собрания представителей сельского поселения Бахилово (по согласованию); Социальные работники (по согласованию) |
| 10. | Навести санитарный порядок на территории скважин, провести ремонт и покраску водоразборных колонок, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов | май 2016 года | Глава сельского поселения: Мастер участка № 7 МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) |
| 11. | Произвести текущий ремонт памятника погибшим воинам | до 04.05.2016 года | Глава сельского поселения |
| 12. | Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории | до 04.05.2016 года | Сотрудники администрации сельского поселения |
| 13. | Производить уборку мусора по улицам сельского поселения | апрель-август | Глава сельского поселения; Депутаты Собрания представителей сельского поселения (по согласованию). |
| 14. | Производить благоустройство, уборку от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий | апрель-август | Руководители организаций (по согласованию) |
| 15. | Продолжить работу с населением по заключению договоров на вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения | апрель-август | Глава сельского поселения; Мастер участка № 7 МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию); Ведущий специалист администрации. |
| 16. | Продолжить работу по оборудованию площадок под контейнеры для мусора | май-август | Глава сельского поселения |
| 17. | Навести санитарный порядок на месте складирования крупногабаритных отходов | До 10.05.2016 года | Глава сельского поселения |
| 18. | Производить обкос территории села пт сорной растительности | июнь-август | Г лава сельского поселения |
| 19. | Производить ремонт существующих светильников уличного освещения | май-август | Глава сельского поселения |
| 20. | Навести санитарный порядок на территории кладбищ с. Севрюкаево, с. Кармалы, с. Мордово, с. Лбище | май-июнь | Глава сельского поселения |
| 21. | Проводить проверку санитарного состояния села, свалки, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения | май-август | Комиссия по благоустройству |
| 22 | Организация общественных работ через ЦЗН | по плану | Глава сельского поселения |
| 23. | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства сельского поселения | апрель-август | Ведущий специалист администрация сельского поселения; Депутаты Собрания представителей сельского поселения (по согласованию) |